## Slide 1
COMBAKSA · PROJECT RETROSPECTIVE
컴박사 웹페이지
구축 회고
구축 절차 · 시행착오 · 배포 복구 사례
Next.js 호환 App Router · Cloudflare Workers · D1 · R2
Notes: [Sources]
- Repository README.md
- Local asset public/og.png
- Git commit 1d9809e60c0192db62e62342504ecb9b2bc3e612

## Slide 2
BUILD RETROSPECTIVE
11일 동안 31개 커밋으로 서비스가 운영 시스템으로 확장됐다
컴박사 웹페이지 구축 회고 · 2026.08.09
02
Chart: 
| 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/9
커밋 수 | 10 | 12 | 3 | 3 | 3
7/29
기초 구축과 첫 배포
웹·D1·Workers 골격을 하루에 연결
7/30–31
보안과 운영 안정화
인증·입력·알림·백업을 연속 보강
8/1–9
직원 운영과 도메인
권한 분리 후 브랜치 사고까지 복구
Notes: [Sources]
- git log --reverse --format='%ad|%h|%s' --date=short main

## Slide 3
BUILD RETROSPECTIVE
구축 절차는 화면 제작이 아니라 운영 흐름을 닫는 순서였다
컴박사 웹페이지 구축 회고 · 2026.08.09
03
1
요구 정의
공개/비공개 범위
2
데이터 모델
D1·마이그레이션
3
UI·API
신청·조회·관리
4
보안
세션·해시·속도 제한
5
검증
lint·build·tests
6
배포·운영
Workers·백업·복구
각 단계의 산출물이 다음 단계의 입력이 되도록 연결해야 재작업이 줄어든다.
Notes: [Sources]
- README.md sections: 아키텍처, 검증, Cloudflare 배포, GitHub 자동배포

## Slide 4
BUILD RETROSPECTIVE
구조를 네 계층으로 나눠 변경의 영향 범위를 통제했다
컴박사 웹페이지 구축 회고 · 2026.08.09
04
PRESENTATION
app/ · components/
고객 화면과 관리자 UI
LOGIC
lib/logic/ · lib/security/
업무 규칙과 인증 정책
DATA
data/ · db/ · drizzle/
조회·저장·스키마 진화
INFRASTRUCTURE
worker/ · infrastructure/
Workers·Telegram·R2
Notes: [Sources]
- README.md section: 아키텍처
- Repository directory structure

## Slide 5
BUILD RETROSPECTIVE
접수 기능은 ‘공개하지 않는 조회’에서 출발했다
컴박사 웹페이지 구축 회고 · 2026.08.09
05
고객 입력
연락처·주소·증상
신청 비밀번호
서버 검증
정규화·속도 제한
동일 출처 검사
D1 저장
민감정보 비공개
해시·고정 접수번호
개인 조회
휴대전화+비밀번호
10분 조회 세션
설계 원칙
01 공개 목록을 만들지 않는다
02 서버에서 입력을 다시 검증한다
03 세션과 접근 실패를 짧게 제한한다
Notes: [Sources]
- README.md 주요 기능
- lib/security/*
- data/customer-lookup-repository.ts
- drizzle/0001_private_lookup_admin.sql

## Slide 6
BUILD RETROSPECTIVE
관리 화면은 ‘운영자 1명’에서 ‘직원별 배정 운영’으로 확장됐다
컴박사 웹페이지 구축 회고 · 2026.08.09
06
초기 운영
확장된 운영
비밀번호만 입력
담당자 이름을 자유 입력
모든 접수를 한 화면에서 조회
데스크톱 표 중심
ID + PW 통합 로그인
운영자가 직원 계정 생성·차단
직원은 배정된 신청만 조회
모바일 카드·전화·SMS 지원
권한이 UI가 아니라 데이터 조회·상세·저장 API 전체에 적용됨
Notes: [Sources]
- Commit f07c936: Implement staff access and mobile operations UI
- app/admin/staff/page.tsx
- lib/admin-auth.ts
- data/admin-request-repository.ts

## Slide 7
BUILD RETROSPECTIVE
main 푸시 한 번으로 검증·마이그레이션·배포를 직렬화했다
컴박사 웹페이지 구축 회고 · 2026.08.09
07
main
push
npm ci
lint
types
D1
migrate
build
tests
Wrangler
deploy
운영
확인
검사나 마이그레이션이 실패하면 Worker 배포 단계에 도달하지 않는다.
Notes: [Sources]
- .github/workflows/deploy.yml
- README.md section: GitHub 자동배포

## Slide 8
TRIAL & ERROR · SECURITY
Trial 1 — Cloudflare CPU 한계가 비밀번호 해싱 방식을 바꿨다
컴박사 웹페이지 구축 회고 · 2026.08.09
08
01
Argon2id 적용
강한 해싱을 선택했지만 Worker CPU 예산에 맞지 않았다.
02
WebCrypto PBKDF2 전환
플랫폼 기본 API로 바꿔 배포 가능성과 유지보수를 확보했다.
03
반복 횟수 100,000 제한
실제 Workers 한계에 맞춰 상한을 코드와 문서에 고정했다.
d616ab7 Argon2id → PBKDF2
5a09b27 constant-time 비교 await
324c5e9 iterations ≤ 100,000
crypto.subtle.deriveBits(...)
PBKDF2 / SHA-256 / random salt
교훈: 보안 알고리즘은 이론적 강도뿐 아니라 실행 플랫폼의 제약 안에서 검증해야 한다.
Notes: [Sources]
- Commits d616ab7, 5a09b27, 324c5e9
- lib/security/password.ts
- lib/security/constant-time.ts

## Slide 9
TRIAL & ERROR · INPUT UX
Trial 2 — 전화번호 입력은 형식화보다 실제 붙여넣기가 더 어려웠다
컴박사 웹페이지 구축 회고 · 2026.08.09
09
34b4778
정규화
01033881597 →
010-3388-1597
59073d4
붙여넣기 오류
maxLength가 원본 숫자를
먼저 잘라내는 문제 발견
a19a915
회귀 테스트
Playwright로 입력·붙여넣기
행동을 자동 검증
교훈: 필드 제약은 최종 값뿐 아니라 입력 순서·붙여넣기·모바일 키보드까지 테스트해야 한다.
Notes: [Sources]
- Commits 34b4778, 59073d4, a19a915
- lib/phone.ts
- tests/playwright_smoke.py

## Slide 10
TRIAL & ERROR · RELIABILITY
Trial 3 — 알림과 백업은 ‘성공’보다 실패 후 복구가 핵심이었다
컴박사 웹페이지 구축 회고 · 2026.08.09
10
Telegram 알림
D1 백업
신청 저장
↓
응답 경로 밖에서 발송
↓ 실패
대기열 기록
↓ 5분 cron
재시도
03:00 D1 → SQL + SHA-256 manifest
03:20 서버 PC가 R2에서 다운로드
검증 후 Windows CMS로 암호화
Google Drive 또는 로컬 보관
보존기간 365일
교훈: 네트워크와 외부 서비스는 실패한다고 가정하고 재시도·무결성·복원 절차를 설계한다.
Notes: [Sources]
- Commit 04f769d
- Commit f74fc7a
- Commit 056c2e2
- README.md section: 서버 PC 신청 데이터 백업
- wrangler.jsonc cron triggers

## Slide 11
TRIAL & ERROR · OPERATIONS UX
Trial 4 — 운영 UX는 저장·모바일에서 갈렸다
컴박사 웹페이지 구축 회고 · 2026.08.09
11
저장 후 페이지 새로고침
문제
스크롤 위치와 검색 맥락이 사라짐
개선
비동기 저장 + 완료 메시지
URL과 스크롤 위치 유지
모바일에서 큰 관리 표
문제
열이 많아 핵심 정보와 행동이 묻힘
개선
접수 카드 + 전화 + SMS
상세 수정으로 바로 이동
Playwright가 저장 후 스크롤 유지와 390×844 모바일 카드 표시를 고정한다.
Notes: [Sources]
- Commit f07c936
- components/admin-request-record-form.tsx
- app/admin/page.tsx
- tests/playwright_smoke.py

## Slide 12
TRIAL & ERROR · GIT / DEPLOYMENT
가장 큰 사고는 코드가 아니라 브랜치 흐름에서 발생했다
컴박사 웹페이지 구축 회고 · 2026.08.09
12
91f3d9c
기준 main
244825d
PR #1 병합
7eda503
도메인 배포
1d9809e
복구 병합
056c2e2
백업 기능
f07c936
ID/PW·직원 관리
PR 종료 후 추가됨
원인: PR이 이미 병합된 뒤 같은 브랜치에 새 커밋을 추가했고, main에는 포함되지 않은 채 도메인 배포가 진행됐다.
Notes: [Sources]
- GitHub PR #1 https://github.com/jung372/Computer_repair_website/pull/1
- GitHub PR #2 https://github.com/jung372/Computer_repair_website/pull/2
- Commits 056c2e2, f07c936, 7eda503, 1d9809e

## Slide 13
BUILD RETROSPECTIVE
복구는 병합·검증·배포를 한 번에 닫는 방식으로 진행했다
컴박사 웹페이지 구축 회고 · 2026.08.09
13
1
package.json 충돌
두 테스트 목록 모두 유지
31
회귀 테스트 통과
fail 0
0 / 0
main ↔ origin/main
ahead / behind
#28
GitHub Actions
배포 성공
복구 순서
브랜치 비교 → main 병합 → 충돌 해결 → lint·types·build·tests → push → 운영 화면 확인
운영 페이지에서 ‘아이디’와 ‘비밀번호’ 입력란을 직접 확인하며 종료
Notes: [Sources]
- Commit 1d9809e
- Local validation: npm run lint, wrangler types --check, npm test
- GitHub Actions Run #28 https://github.com/jung372/Computer_repair_website/actions/runs/31298327142
- Production URL https://combaksa.pe.kr/admin/login

## Slide 14
BUILD RETROSPECTIVE
다음 프로젝트에서는 다섯 가지 통제를 기본값으로 둔다
컴박사 웹페이지 구축 회고 · 2026.08.09
14
코드 품질과 배포 품질을 같은 프로세스에서 관리한다.
브랜치 사고는 테스트가 잡지 못한다.
반대로 배포 통제만으로는 입력 UX나 복원 가능성을 보장하지 못한다.
두 영역을 함께 운영해야 한다.
✓
PR 병합 후 브랜치 재사용 금지
✓
main 기준 재베이스 후 새 PR 생성
✓
CI에 lint·types·migration·tests 고정
✓
배포 뒤 핵심 화면 smoke test
✓
백업 복원 절차와 운영 runbook 유지
Notes: [Sources]
- Lessons synthesized from repository Git history, deploy.yml, tests, backup scripts, and the f07c936 merge incident

## Slide 15
FINAL TAKEAWAY
완성된 화면보다 중요한 것은
복구 가능한 운영 과정이다
기능 · 데이터 · 보안 · 배포 · 백업이 한 흐름으로 연결될 때
웹페이지는 비로소 운영 가능한 서비스가 된다.
https://combaksa.pe.kr
COMBAKSA · 2026.08.09
Notes: [Sources]
- README.md
- Git history through commit 1d9809e
- Production URL https://combaksa.pe.kr